**Plan de la Gestión del Cambio**

**Consultora Grupo 3**

**Versión 1.3**

**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 11/11/2018 | 1.0 | Creación del documento y Fases del proceso de gestión del cambio añadidos | Postigo Vega, Sebastián Abel |
| 12/11/2018 | 1.1 | Añadido formato, solicitud de cambio y tablas de gestión del cambio | Pastor Guerrero, Diego Alejandro |
| 14/11/2018 | 1.2 | Revisión del documento | Ñuflo Gamarra, Isaac Elias |
| 14/11/2018 | 1.3 | Añadiendo Políticas | Franco Samuel Mecca Paredes |

**Tabla de Contenidos**

[**1.** **Introducción** 5](#_Toc529998820)

[**2.** **Políticas para el desarrollo** 5](#_Toc529998821)

[Recibir y analizar la petición 5](#_Toc529998822)

[Clasificar el cambio 5](#_Toc529998823)

[Evaluación del impacto y riesgos 5](#_Toc529998824)

[Aprobación del cambio 6](#_Toc529998825)

[Planificación y calendarización 6](#_Toc529998826)

[Implementación 6](#_Toc529998827)

[Verificación de la implementación 6](#_Toc529998828)

[Cierre 7](#_Toc529998829)

[**3.** **Formato de solicitud del cambio** 7](#_Toc529998830)

[**4.** **Tablas para la gestión del cambio** 8](#_Toc529998831)

[4.1. Tabla de Estados de Solicitud del cambio 8](#_Toc529998832)

[4.2. Tabla de Clasificación de la solicitud del cambio 9](#_Toc529998833)

[4.3. Tabla de Impacto de la solicitud del cambio 9](#_Toc529998834)

[4.4. Tabla de Riesgos de la solicitud del cambio 10](#_Toc529998835)

[**5.** **Formato de riesgos, formato de impacto, matrices** 10](#_Toc529998836)

[4.1 Formato de riesgos 10](#_Toc529998837)

[**6.** **Diagrama del proceso de gestión de cambios** 12](#_Toc529998838)

[**7.** **Fases del Proceso de Gestión de Cambios** 12](#_Toc529998839)

[6.1 Recibir y Analizar la Petición 12](#_Toc529998840)

[6.2 Clasificar el Cambio 12](#_Toc529998841)

[6.3 Evaluación del impacto y Riesgos 13](#_Toc529998842)

[6.4 Aprobación del Cambio 13](#_Toc529998843)

[6.5 Planificación y Calendarización 13](#_Toc529998844)

[6.6 Implementación 13](#_Toc529998845)

[6.7 Verificación de la Implementación 13](#_Toc529998846)

[6.8 Cierre 14](#_Toc529998847)

**Plan de Gestión del Cambio**

# **Introducción**

Durante 5 años, la consultora Grupo 3 viene realizando diversos proyectos de software los cuales fueron realizados para diversas áreas del mercado poseyendo actualmente 4 proyectos en fase de mantenimiento y 1 en fase de desarrollo.

Es evidente que durante el ciclo de vida de muchos de esos proyectos han existido cambios los cuales han tenido causas variadas, las cuales pueden ir desde cambios en el modelo de negocio, peticiones de los clientes, correcciones de errores, entre otros.

Es por esto último que la consultora se ha visto en la necesidad de crear un documento que sirva de base para todo aquello que está relacionado a la gestión y fases relacionadas al cambio. Fases que pueden ir desde su recepción, pasando por un análisis y clasificación hasta su implementación.

# **Políticas para el desarrollo**

El siguiente apartado contiene las políticas que se deben tomar en cuenta para el proceso correspondiente de una solicitud de cambio, de acuerdo a las fases del proceso de gestión de cambios.

## Recibir y analizar la petición

* La responsabilidad de identificar, analizar, documentar y mantener un potencial cambio, así como su seguimiento, es del analista.
* Solo las propuestas de modificación urgentes o críticas serán comunicadas directamente al gerente o jefe del proyecto para tomar las medidas correspondientes.
* La aprobación tiene un máximo de 2 días para generarse y el proceso será desarrollado un día por el analista y el segundo por el gerente del proyecto en coordinación con los responsables directos. Pasada esta fecha se archivará la solicitud y se enviará al jefe inmediato del gerente o jefe de proyecto.
* Toda solicitud durante el proceso se debe documentar en la herramienta definida en el plan de gestión de configuración.

## Clasificar el cambio

* Toda solicitud será clasificada por el tipo de cambio y documentada en la herramienta definida en el plan de gestión de configuración
* Toda información brindada debe estar completa y debe ser consistente.

## Evaluación del impacto y riesgos

* Todo cambio urgente será coordinado con el comité de control de cambios de la organización.
* Los cambios que impacten de forma severa a la organización o supongan cambios en el alcance, cronograma o costo serán coordinados con el comité de control de cambios de la organización.
* Todo cambio que modifique componentes clave, ya sea a nivel de proyecto o producto, debe adjuntar una explicación técnica y las posibles medidas a tomar por los nuevos riesgos.

## Aprobación del cambio

* Los cambios de organización son gestionados por el comité de control de cambios de la organización.
* Toda aprobación de cambios será documentada en la herramienta definida en el plan de gestión de configuración.
* La responsabilidad de aprobación y de delegación de responsabilidades será del gerente o jefe del proyecto.
* Todo documento aprobado tiene un plazo máximo de 7 días calendarios para su implementación.

## Planificación y calendarización

* El gerente o jefe del proyecto será quien comunique al área responsable de implementar el cambio, así como entregar el documento correspondiente y deberá velar por la efectiva implementación del mismo.
* Todo cambio urgente o critico implementado marcara un checkpoint del cual se re planificara el proyecto, y será limitado por las líneas base, las prioridades y los objetivos del negocio modificados, si lo hubiera.
* El área responsable de la implementación deberá asegurar el cambio dentro de los 7 días hábiles y comunicará al gerente o jefe del proyecto el estado del cambio.

## Implementación

* El gerente o jefe del proyecto deberá hacer un seguimiento a todo cambio aprobado.
* El líder del área responsable de la implementación será el responsable directo de ejecutar el cambio.
* Los cambios urgentes o críticos serán implementados en supervisión del responsable del lado de la organización y del gerente o jefe del proyecto.
* Todo cambio implementado deberá ser documentado en la herramienta definida en el plan de gestión de configuración.

## Verificación de la implementación

* Se deberá realizar una encuesta de satisfacción para cada cambio realizado y el método para evaluarlo será definido por el responsable de la organización.
* El gerente o jefe del proyecto será el encargado de hacer seguimiento a las encuestas realizadas, y de ser necesario lo realizará con el usuario final.
* Los cambios urgentes o críticos serán verificados en primera instancia por el gerente o jefe del proyecto, y las observaciones negativas serán documentadas en la herramienta definida en el plan de gestión de configuración. Seguidamente se comunicarán al responsable de la organización para su opinión.

## Cierre

* Se cerrarán las solitudes que hayan tenido una verificación validada y completa.
* Las solicitudes con observaciones por parte de la organización serán cerradas y enviadas nuevamente para su análisis y posterior tratamiento.
* Las solicitudes que requerían más tiempo del estimado y no tengan observaciones por parte de la organización serán cerradas como validas por el gerente del proyecto.

# **Formato de solicitud del cambio**

Un producto software siempre estará sujeto a cambios a lo largo de su ciclo de vida. Aun luego de haberlo entregado, pasa a una etapa de mantenimiento donde si bien es cierto el software fue aceptado por el cliente, pueden aparecer nuevos requerimientos, necesidades, cambios en el proceso de negocio o errores detectados. Por esta razón, es necesario tener un control de estos cambios y evaluar la factibilidad e impacto que tendrá este cambio.

En este punto se definirá la estructura que debe tener un documento para solicitar un cambio el cual pasará por una evaluación para su aprobación, observación o rechazo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador: SC-#### | | Fecha: dd-mm-yyyy | |
| Sistema: | | | |
| Fuente: | | | |
| Autor: | | | |
| Descripción: | | | |
| Justificación: | | | |
| Estado: | Impacto: | | Clasificación: |
| Inicio de atención: dd-mm-yyyy | | Fin de atención: dd-mm-yyyy | |
| Responsable de la atención: | | | |
| Comité del control del Cambio Asociado: | | | |
| Fecha de Implementación: dd-mm-yyyy | | Fecha de Verificación: dd-mm-yyyy | |
| Usuario(s) de verificación: | | | |
| Responsable de la aprobación del cambio: | | | |

* **Identificador:** Tendrá el formato de SC-#### donde #### son números que incrementarán con cada solicitud. Este identificador nos permitirá dar seguimiento de la solicitud.
* **Fecha:** Fecha en la que se hace la solicitud de cambio.
* **Sistema:** Nombre del sistema a aplicar el cambio.
* **Fuente:** El nombre del solicitante y el cargo que tiene.
* **Autor:** El dueño del proceso o sistema que afecta este cambio y aprobará el cambio.
* **Descripción:** Se detalla el cambio que se solicita.
* **Justificación:** La razón de por qué es necesario este cambio.
* **Estado:** Id del estado en el que se encuentra el cambio. Los id son especificados en la sección 4 de este documento.
* **Impacto:** El id del impacto que puede suponer el cambio en la organización y el proyecto. Los id son especificados en la sección 4 de este documento.
* **Clasificación:** El id de clasificación de cambio indica el tipo de cambio al que pertenece esta solicitud. Los id son especificados en la sección 4 de este documento.
* **Inicio de atención:** Fecha en la cual empezó a ser atendido el cambio.
* **Fin de atención:** Fecha en la cual se dio por terminada la atención al cambio, obteniéndose su impacto y estado.
* **Responsable de la atención:** Trabajador que tiene la responsabilidad de gestionar el cambio.
* **Comité de control del cambio asociado:** Comité asociado que evaluará el cambio.
* **Fecha de implementación:** Fecha de inicio de implementación para el cambio, puede estar vacía de ser rechazado.
* **Fecha de verificación:** Fecha de inicio de la verificación de los cambios realizados, puede estar vacía de ser rechazado.
* **Usuario(s) de verificación:** Usuario o usuarios responsables de llevar a cabo la verificación del producto modificado.
* **Responsable de la aprobación del cambio:** Persona que realiza la aprobación final del cambio para su puesta en producción y generación de una nueva versión del producto.

# **Tablas para la gestión del cambio**

En esta sección se describirán algunas tablas necesarias para el correcto manejo de los cambios, algunas de estas serán directamente utilizadas en las solicitudes del cambio, mientras que otras podrán servir de nomenclatura o ser agrupadoras de ciertas características inherentes a un cambio específico.

## Tabla de Estados de Solicitud del cambio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Nombre | Descripción |
| E01 | Recibida | La solicitud de cambio ha sido enviada |
| E02 | Pendiente | La solicitud de cambio ha sido recibida y está esperando su evaluación |
| E03 | En evaluación | Se están analizando los riesgos e impactos que implican la solicitud de cambio |
| E04 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada y no pasara a las siguientes etapas |
| E05 | Aceptado | La solicitud de cambio ha sido aceptada y está en espera de la planificación del cambio |
| E05 | En planificación | Se están ejecutando los planes para el desarrollo que implica el cambio solicitado |
| E06 | Por implementar | El cambio solicitado ha sido planificado y está en espera de ser ejecutado |
| E07 | En ejecución | El cambio solicitado está en desarrollo |
| E08 | En verificación | El cambio solicitado está siendo validado y verificado |
| E09 | Implementado | El cambio solicitado se ha ejecutado exitosamente y se libera una nueva versión del producto |

## Tabla de Clasificación de la solicitud del cambio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Nombre | Descripción |
| C01 | Estándar | La solicitud de cambio enviada debe de seguir el procedimiento estándar para poder ser implementada. |
| C02 | Urgente | La solicitud de cambio representa un riesgo a la empresa que debe ser atendido con prioridad. |
| C03 | Pre-Aprobado | La solicitud de cambio ha sido previamente revisada por la gestión del cambio. |

## Tabla de Impacto de la solicitud del cambio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Nombre | Descripción |
| I01 | Bajo | La solicitud de cambio posee un impacto mínimo sobre la organización y el proyecto. Generalmente son cambios mínimos en fases iniciales del proyecto. |
| I02 | Medio | La solicitud de cambio representa una alteración a las bases del proyecto. Puede desembocar en reinicios de fases. |
| I03 | Alto | La solicitud de cambio representa una alteración que puede afectar de forma significativa a la organización. Desde niveles económicos hasta de reputación. |

## Tabla de Riesgos de la solicitud del cambio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | Nombre | Descripción |
| R01 | Técnico | Son riesgos relacionados al desarrollo propio del software. Esto implica definiciones de alcance, requisitos, diseño, etc. |
| R02 | Gestión | Son los riesgos relacionados a la dirección del proyecto. Esta relacionado a la dirección de proyectos, comunicación, distribución de recursos, etc. |
| R03 | Comercial | Son riesgos relacionados a contratos, proveedores y relaciones con el cliente. |
| R04 | Externo | Son riesgos relacionados con elementos fuera del control directo de la organización y sus clientes. Ejemplos son normativas, tasas de cambio, competencia, etc. |

# **Formato de riesgos, formato de impacto, matrices**

## Formato de riesgos

En el formato de riesgos se detallarán los riesgos identificados por el Comité de Control de Cambios, el impacto que tiene sobre el software, el tipo de estrategia y las acciones a tomar.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Riesgo | Impacto | Tipo de estrategia | Acciones |
| 1 | Descripción de riesgo | [Bajo, Medio, Alto] | [Aceptar, Evitar, Mitigar]  Aceptar: Indica que se ha decidido no cambiar el curso de acción para manejar un riesgo.  Evitar: Consiste en no realizar actividades arriesgadas para proteger los objetivos del proyecto.  Mitigar: Tomar pronta acción para reducir la probabilidad de un riesgo o su impacto. | Acciones a tomar de acuerdo al tipo de riesgo. |
| 2 |  |  |  |  |

1. **Matriz de determinación de prioridad de cambios**

Es necesario poder determinar la prioridad de cambios, de esta manera tomar acciones en los cambios que tienen gran impacto. En este cálculo se tomarán dos dimensiones:

* **Urgencia:** Una medida del tiempo en que un cambio tendrá un impacto significativo para el negocio.
* **Impacto:** Una medida del efecto de un cambio en los procesos de negocio.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Impacto | | |
|  |  | Bajo | Medio | Alto |
| Urgencia | Baja | Baja | Media | Media |
| Media | Media | Media | Alta |
| Alta | Media | Alta | Urgente |
|  |  | Prioridad | | |

A partir de la matriz tenemos 4 niveles de prioridad de cambios:

* **Baja:** Puede ser conveniente realizar este cambio junto a otros, cuando se decidan actualizar ciertos paquetes de software.
* **Media:** Es conveniente realizar el cambio, pero siempre que ello no entorpezca algún otro cambio de más alta prioridad.
* **Alta:** Un cambio que debe realizarse sin demora pues está asociado a errores conocidos que deterioran apreciablemente la calidad del servicio.
* **Urgente:** Es necesario resolver el problema que está provocando una interrupción o deterioro grave del servicio. Un cambio de prioridad urgente desencadena un proceso denominado cambio de emergencia.

# **Diagrama del proceso de gestión de cambios**

El proceso de control de cambios gestiona la solicitud, evaluación, aprobación y ejecución de cambios identificados durante el desarrollo del software. Cuando la solicitud de cambio afecta a un ítem que ya fue aceptado en la línea base requerirá aprobación del CCC; caso contrario serán gestionadas por el gerente del proyecto y el arquitecto de software. En la siguiente figura se pueden observar las fases que contiene el proceso de Gestión de Cambios.



# **Fases del Proceso de Gestión de Cambios**

En este punto se detallará las actividades, documentación y políticas de cada fase del proceso de Gestión de Cambios.

## Recibir y Analizar la Petición

**Actividades**

* Crear la petición de cambio y asignación al grupo de gestión de cambio.
* Verificar la petición de cambio.

**Políticas**

## Clasificar el Cambio

**Actividades**

* Análisis inicial del cambio (tipo y prioridad).
* Analizar el cambio

## Evaluación del impacto y Riesgos

**Actividades**

* Identificación y análisis de impacto del cambio
* Analizar riesgos del cambio
* Verificar modificación al alcance del cambio.
* Ajustar el plan de trabajo del cambio.
* Analizar el impacto sobre los cambios en curso.

## Aprobación del Cambio

**Actividades**

* Consultar la clasificación realizada del cambio.
* Decidir aprobación del cambio.
* Agendar comité de cambios.
* Analizar relaciones con otros cambios.
* Agrupar cambios en entregas.

## Planificación y Calendarización

**Actividades**

* Definir fechas.
* Replanificar cambios afectados.
* Informar a los implicados del cambio.

## Implementación

**Actividades**

* Asignación de tareas.
* Verificar el correcto seguimiento de los Planes de Trabajo.
* Verificar procedimientos de marcha atrás.
* Verificar la realización de pruebas.

## Verificación de la Implementación

**Actividades**

* Revisar efectos.
* Identificar la satisfacción de usuarios/clientes.

## Cierre

**Actividades**

* Elaborar informe de gestión del cambio (Reportes de cambio).
* Notificar a las partes interesadas.
* Hacer revisión de las solicitudes cerradas.
* Archivar la documentación relacionada al cambio.